无问芯穹赛题一
项目交接文档（Codex 执行版）

适用对象：Codex / 代码代理 / 后续协作者
版本：V1.0

文档用途 这份文档用于把当前项目思路完整移交给后续代码代理。执行顺序遵循“先做最小闭环，再逐步增强”的原则。第一目标不是一次性做大，而是尽快做出可运行、可演示、可记录日志的 MVP，然后逐步补齐本地处理、检索、引用、压缩、评测与比赛材料。

# 1. 项目总目标

项目名称建议：研答通 / PaperMate（端云协同文档问答与答辩助手）

用户上传 PDF/TXT/Markdown 文档后，系统先把原文发送给云端模型进行问答、摘要与提纲生成，形成最小可用版本。

在此基础上，逐步补充本地解析、分块、检索、引用、上下文压缩、调用日志与评测体系，最终形成一个可比赛提交的端云协同智能体产品。

比赛层面必须能证明：确实使用了无问芯穹平台资源，且产品不是简单聊天壳，而是有明确工作流、效果数据和展示价值。

# 2. 执行原则

先闭环，后增强：先保证“上传文档 -> 调云端 -> 返回结果 -> 留日志”稳定工作。

先代码规则，后本地模型：前期不强依赖本地大模型。本地优先用代码规则完成解析、分块、检索和压缩。

每一阶段都可演示：任何时刻都要保持一个能跑的版本，避免长期开发不可见成果。

日志从第一天开始：所有云端调用都要记录时间、模型、任务类型、延迟、token、错误码。

比赛材料同步积累：界面截图、调用记录、实验表格、对比结果，在开发过程中持续沉淀。

# 3. 阶段划分与里程碑

| 阶段 | 目标 | 必须产出 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0: MVP | 跑通最小闭环 | 上传文档、云端问答、结果展示、基础日志 | 可以演示完整单轮流程 |
| P1: 可用版 | 提升可靠性 | 摘要/提纲、多轮问答、错误处理、调用面板 | 连续演示 10 次无致命错误 |
| P2: 增强版 | 加入端侧处理 | 本地解析、分块、检索、引用、压缩 | 效果优于纯整篇直发 |
| P3: 比赛版 | 形成提交物 | 评测数据、技术文档、视频脚本、PPT素材 | 可直接封包提交 |

# 4. 当前推荐路线

路线结论 当前路线可行，并且推荐这样做：第一阶段先不要执着于“端侧一定要很复杂”。只要能完成上传文档、发送给云端模型、拿回结果、保存调用日志，就已经形成了符合赛题方向的最小产品闭环。之后再一步一步增加本地能力。

# 5. MVP 范围（第一阶段必须做）

前端页面：上传文件、输入问题、显示回答、显示状态。

后端接口：接收文件、读取文本、拼接 prompt、调用无问芯穹 API、返回响应。

支持任务：单轮问答、文档摘要、提纲生成。

日志系统：记录调用时间、模型名、任务类型、token（如可得）、响应时延、是否成功。

错误处理：API 超时、空文件、文件过大、解析失败时给出可读报错。

# 6. 非 MVP 内容（后续迭代）

本地 PDF 结构化解析与章节分块。

本地 BM25 / 向量检索 / 混合召回。

答案引用与页码回溯。

上下文压缩与 token 仪表盘。

多智能体工作流（任务路由、批判器、提纲助手）。

评测集、A/B 对比实验、比赛视频与答辩材料。

# 7. 系统架构（目标态）

客户端层：Web 前端（建议 React / Next.js），负责文件上传、结果展示、日志面板。

服务层：FastAPI，负责文件读取、任务路由、API 调用、日志写入。

本地处理层：后续逐步加入文本清洗、分块、检索、压缩。

云端能力层：无问芯穹 MaaS 模型，负责问答、摘要、生成、可能的多模态理解。

存储层：本地 SQLite / JSONL / 文件目录，保存文档、会话、日志、评测结果。

# 8. 仓库目录建议

project-root/
  app/
    api/                 # FastAPI 路由
    services/            # 云端调用、日志、文件处理
    core/                # 配置、常量、异常
    schemas/             # Pydantic 数据结构
    frontend/            # 可选：前端代码
  data/
    uploads/             # 原始上传文件
    parsed/              # 解析后的文本/块
    logs/                # API 调用日志
    eval/                # 评测结果
  scripts/
    init_env.py
    run_eval.py
  tests/
  .env.example
  README.md

# 9. 环境变量约定

| 变量名 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| WUQIONG_API_KEY | 云端模型调用密钥 | 必须 |
| WUQIONG_BASE_URL | 平台接口地址 | 必须 |
| MODEL_QA | 问答模型名 | 必须 |
| MODEL_SUMMARY | 摘要模型名 | 可与问答相同 |
| LOG_LEVEL | 日志级别 | 默认 INFO |
| MAX_UPLOAD_MB | 上传大小限制 | 默认 20 |

# 10. 核心 API 设计

POST /api/upload：上传文件并返回 file_id。

POST /api/ask：输入 file_id + question，返回 answer、raw_context、latency、request_id。

POST /api/summary：输入 file_id，返回摘要、关键词、创新点。

POST /api/outline：输入 file_id，返回 PPT 大纲或答辩提纲。

GET /api/logs：获取最近调用日志。

GET /api/health：健康检查。

# 11. 数据结构建议

UploadRecord: file_id, original_name, saved_path, file_type, created_at, parse_status

AskRequest: file_id, question, mode, top_k(optional), temperature(optional)

AskResponse: answer, references(optional), latency_ms, model_name, token_usage(optional), request_id

CallLog: request_id, timestamp, endpoint, task_type, model_name, success, latency_ms, prompt_chars, token_in/out, error_message

# 12. 第一批任务卡（建议直接给 Codex）

T1. 初始化仓库与基础环境：创建 FastAPI 项目骨架、配置 .env.example、README、基础路由。

T2. 完成文件上传：支持 PDF/TXT/MD 上传并保存到 data/uploads。

T3. 完成最简单文本提取：先支持 TXT/MD 原样读取；PDF 可以先抽纯文本，不做复杂结构。

T4. 完成云端调用封装：统一函数 call_model(task_type, content, question=None)。

T5. 完成 ask/summary/outline 三个接口。

T6. 完成日志写入：每次调用都写 JSONL 到 data/logs。

T7. 做一个最简单前端页：上传、提问、查看返回结果。

T8. 补充基础测试与错误处理。

# 13. 第二批任务卡（MVP 稳定后）

T9. 增加 PDF 结构化解析：按页保留内容，后续支持页码引用。

T10. 加入本地分块策略：按标题或长度切块。

T11. 加入本地 BM25 检索。

T12. ask 接口改造为“检索后再发云端”。

T13. 返回相关原文片段，实现基础引用。

T14. 统计“整篇直发 vs 检索后发送”的 token 与延迟差异。

# 14. 第三批任务卡（比赛增强版）

T15. 加入向量检索或混合检索。

T16. 加入答辩模拟：生成老师可能提问及参考回答。

T17. 加入 token 压缩面板与缓存。

T18. 建立小规模评测集与 run_eval.py。

T19. 导出比赛证据：调用统计图、日志摘要、效果对比表。

# 15. 本地处理的边界说明

重要决策 前期不要求部署本地大语言模型。本地优先用代码完成文件解析、清洗、分块、检索和压缩。只有在后续需要提升检索效果时，再考虑补本地 embedding 或 rerank。不要一开始就把时间耗在本地大模型部署上。

# 16. 调用日志要求（必须落实）

每次调用生成唯一 request_id。

记录起止时间和总延迟。

记录任务类型：ask / summary / outline / multimodal 等。

记录模型名与返回状态。

若平台返回 token 数据则原样保存；若没有，至少保存输入输出字符数。

错误时保存错误信息和堆栈摘要。

# 17. 验收标准

| 阶段 | 必须通过 | 不通过表现 |
| --- | --- | --- |
| MVP | 能稳定上传、提问、返回结果、落日志 | 只有接口代码，无法端到端演示 |
| 可用版 | 支持摘要与提纲，基本错误处理齐全 | 成功率低，经常超时或无报错 |
| 增强版 | 检索后问答效果优于整篇直发 | 引入本地处理但看不出收益 |
| 比赛版 | 有数据、有截图、有视频脚本 | 只有功能，没有实验和材料 |

# 18. 给 Codex 的工作指令模板

可直接复制给 Codex：

请基于本项目交接文档完成第一阶段 MVP：
1）使用 FastAPI 搭建后端；
2）实现文件上传接口，支持 PDF/TXT/MD；
3）实现 ask / summary / outline 三个接口；
4）封装无问芯穹模型调用函数，支持从环境变量读取 API 配置；
5）把每次调用写入 JSONL 日志；
6）补齐 README、.env.example 和基础运行说明；
7）代码要有清晰目录结构、异常处理和最基础测试。

# 19. 风险提示

不要在 MVP 阶段追求多模态、RAG、Agent 全部一次性完成。

不要为了“高级”而上本地大模型。

不要没有日志系统就开始大量迭代。

不要到比赛前才补技术文档和效果对比。

# 20. 最终一句话要求

先做成一个“能上传文档、能调用云端、能返回结果、能记录证据”的稳定产品，再逐步把它演进成“端云协同、可量化、可比赛提交”的完整系统。